Приложение № 1

к постановлению

главы муниципального                                                                                         образования «город Усть-Кут»

от « 18 » февраля 2019 г.  № 164-п

##### ПЛАН

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период в 2019 году

на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предложить провести корректировку «Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авариями, катастрофами», «Планов эвакуации населения при затоплении территории» и «Паспорт гидрологической безопасности населения и территории МО «город Усть-Кут». | До 01.03.2019г. | Руководители предприятий и организаций. Консультант по делам ГО и ЧС администрации УКМО (гп). |
| 2. | Провести учебу-семинар с руководителями объектов экономики по действиям при угрозе ЧС, ликвидации последствий паводков и наводнений. | 25.03.2019г. | Консультант по делам ГО и ЧС администрации УКМО (гп). |
| 3. | Предложить на подведомственных территориях разработать и осуществить необходимые мероприятия по защите населения и снижению ущерба от ледохода и возможного наводнения. Подготовить маршруты эвакуации пострадавшего населения, закрепления автомобильного транспорта, привлекаемого к эвакуации, за пунктами временного размещения. | До 10.04.2019г. | Руководители предприятий и организаций. |
| 4. | Предложить провести обследование участков рек Лена и Кута, где возможны заторы, и дать свои рекомендации по их предотвращению. | До 01.04.2019г. | Начальник гидрологической станции 1 разряда. Начальник Усть-Кутского участка ГИМС МЧС РФ по И.о. |
| 5. | Предложить с началом паводкового периода и до прохождения ледохода организовать круглосуточное дежурство должностных лиц и обеспечить наличие сил и средств для осуществления необходимых работ по эвакуации из опасных зон населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных. | В течение всего паводкового периода. | Глава МО «город Усть-Кут». Руководители предприятий и организаций. |
| 6. | Подготовить и своевременно направить письма-заявки (заключить договоры) в организации, которые принимают непосредственное участие в проведении мероприятий по борьбе с ледовыми заторами (по указанию Правительства Иркутской области и Главного управления МЧС РФ по Иркутской области). | До начала паводкового периода. | Консультант по делам ГО и ЧС администрации УКМО (гп). |
| 7. | Предложить управления образованием УКМО, в зданиях, не попадающих в зону затопления, предусмотреть возможность размещения в подведомственных зданиях и сооружениях населения в случае эвакуации из затопляемой зоны. Предложить руководителям: ЗАО “Санаторий Усть-Кут”, ООО «Санаторий «Эйсейра», УИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ», ГБОУ НПО ПУ № 19, ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» и других организаций, не попадающих в зону затопления, предусмотреть возможность размещения в подведомственных зданиях и сооружениях населения в случае эвакуации из затопляемой зоны. | В течение всего паводкового периода. | Руководители: ЗАО “Санаторий Усть-Кут”, ООО «Санаторий «Эйсейра», Управление образованием УКМО, УИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ», ГБОУ НПО ПУ № 19, ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» и других организаций. |
| 8. | Предложить Усть-Кутскому центру телекоммуникаций Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» обеспечить устойчивую связь на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) гидрометеорологическими постами, первоочередность передачи информации о ледовой обстановке и повышении уровня воды, круглосуточную передачу экстренной информации производить по паролю, утвержденному Правительством Иркутской области. | В течение всего паводкового периода. | Начальник Усть-Кутского центра телекоммуникаций Иркутского филиала ПАО «Ростелеком». |
| 9. | Предложить начальнику Усть-Кутской гидрологической станции 1-го разряда своевременно обеспечивать КЧС и ОПБ администрации УКМО (городского поселения) информацией о текущей и ожидаемой гидрологической обстановке на реках Лена и Кута. Информацию представлять согласно существующей инструкции, но не менее двух раз в сутки: 8-00 и 18-00 в МКУ «ЕДДС» УКМО (тел. 5-73-84, 89500888911), а при прохождении ледохода и резком повышении уровня воды в реках Лена и Кута: немедленно при получении информации. | #### С 15.04.2019г. #### и в течение всего паводкового периода. | Начальник Усть-Кутской гидрологической станции 1-го разряда. |
| 10. | Предложить владельцам речных судов принять все необходимые меры по безопасному отстою флота на период ледохода и паводка, согласовать места отстоя флота с судоходной инспекцией. Подготовить плавсредства на паводковый период для возможной эвакуации людей, сельскохозяйственных животных и материальных ценностей. | До начала ледохода и на весь период паводка. | Руководители: АО «Осетровский речной порт», Осетровский филиал ОАО «Судоходна компания «Алроса-Лена», ООО «ВЛРП». |
| 11. | Предложить собственникам автомобильных, железнодорожных, пешеходных мостов, переходов и путепроводов обеспечить постоянный контроль за состоянием данных сооружений и принимать необходимые меры по их сохранности. Обеспечить обозначение дорожного полотна вешками и необходимыми аншлагами в местах выхода паводковых вод, на дорожное полотно основных действующих автомагистралей. | В течение всего паводкового периода. | Руководители предприятий и организаций. Усть-Кутский филиал ОГУП «Дорожная служба Иркутской области». Усть-Кутский филиал ЗАО «Новые дороги». |
| 12. | Предложить руководителям организаций ЖКХ, а также всем руководителям организаций, попадающих в зону возможного подтопления, к началу паводкового периода организовать аварийные технические бригады с использованием автотракторной техники и представлять данные силы и средства по первому требованию руководства КЧС и ОПБ администрации УКМО (городского поселения) для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. | В течение всего паводкового периода. | Руководители предприятий и организаций, создающих аварийные технические бригады. |
| 13. | Предложить руководителям правоохранительных органов обеспечить соблюдение правопорядка, законности и исключения случаев мародерства в районах, попадающих в зону возможного затопления, оказывать содействие в случае возможной эвакуации населения и материальных ценностей. | В течение всего паводкового периода. | Руководство правоохранительных органов. Консультант по делам ГО и ЧС администрации УКМО (гп). |
| 14. | Предложить руководителям средств массовой информации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) предоставлять внеочередную возможность информирования населения о ситуации на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) в период ледохода и паводка. | В течение всего паводкового периода. | Руководители: МП РОПГ «Ленские вести» УКМО, МП «ТРК Диалог» УКМО. |
| 15. | Предложить постоянно информировать население, руководителей предприятий и учреждений об обстановке по паводку. | В течение всего паводкового периода. | МКУ «ЕДДС» УКМО. Средства массовой информации УКМО. |

Первый заместитель главы Усть-Кутского

муниципального образования (городского поселения)                                                                                     Е. В. Кокшаров